INDEXUS CRM

Prehľad modulov, Control Check & Plán úprav

Máj 2026  ·  CORPCRM01 (77.72.181.113)  ·  indexus_crm  ·  205 tabuliek

Dokument je editovateľný — časy, zodpovedné osoby a dátumy doplňte ručne.

Súhrnná tabuľka záznamov (produkcia)

| Modul | Tabuľka DB | Počet záznamov |
| --- | --- | --- |
| Komunikácia | communication_messages | 1 163 268 |
| Zmluvy | contract_instances | 236 935 |
| Odbery | collections | 198 066 |
| Zákazníci | customers | 165 462 |
| Spolupracovníci | collaborators | 14 887 |
| Kliniky | clinics | 10 078 |
| Nemocnice | hospitals | 1 213 |
| Hovorový log | call_logs | 1 087 |
| Kampaňové kontakty | campaign_contacts | 734 |
| Používatelia | users | 12 |
| Kampane | campaigns | 5 |
| ⚠️ Faktúry | invoices | 0 — KRITICKÉ |

🔴 Kritické nálezy

| # | Nález | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Žiadne faktúry | invoices = 0 — fakturácia nebola aktivovaná |
| 2 | Zákazníci bez poistovne | 165 448 z 165 462 nemá health_insurance_id |
| 3 | Používatelia bez RBAC | 12/12 bez záznamu v user_roles — len starý role stĺpec |
| 4 | 89 odberov bez zmluvy | contract_id = NULL na 89 záznamoch |

1. Zákazníci (customers)

Počty per krajina

| Krajina | Počet |
| --- | --- |
| RO | 78 912 |
| SK | 57 461 |
| HU | 16 961 |
| CZ | 9 777 |
| IT | 1 196 |
| AT | 717 |
| Ostatné (39 krajín) | 438 |
| SPOLU | 165 462 |

Kontrolné body

| Check | Výsledok |
| --- | --- |
| Zákazníci bez telefónu aj emailu | 0 ✅ |
| Zákazníci bez krajiny | 0 ✅ |
| Zákazníci bez poistovne | 165 448 ⚠️ |
| ISCBC migrácia (data_source) | 165 448 / 165 462 ✅ |

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | Import zdravotných poisťovní pre SK, CZ, HU zákazníkov | Nebude potrebné riešiť , nie je to nutné |
| Vysoká | Aktivácia web form registrácie (test prebehol — 6 submissions) | 1 deň |
| Stredná | Segmentácia zákazníkov pre kampane | Nebude potrebné riešiť pri spustení Indexus |
| Nízka | Čistenie 14 záznamov bez data_source | 1 hodina |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Peter Seman

2. Zmluvy (contract_instances)

Počty per status

| Status | Počet |
| --- | --- |
| completed | 221 467 |
| cancelled | 14 118 |
| signed | 671 |
| sent | 645 |
| pending_signature ⚠️ | 25 |
| draft ⚠️ | 9 |
| SPOLU | 236 935 |

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | Overiť 25 zmlúv s pending_signature — sú stále aktuálne? | 1 hod. |
| Vysoká | Overiť 9 zmlúv v draft stave — dokončiť alebo zmazať | 1 hod. |
| Stredná | Automatické upozornenie pri zmluvách dlho v 'sent' stave | Automatizacia 1 hod. |
| Nízka | Automatická obnova zmlúv pri vypršaní |  |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Peter Seman

3. Odbery (collections)

Počty per krajina

| Krajina | Počet |
| --- | --- |
| RO | 91 502 |
| SK | 74 041 |
| HU | 19 445 |
| CZ | 11 589 |
| AT | 724 |
| IT | 722 |
| MD + DE | 43 |
| SPOLU | 198 066 |

Collection States (číselné kódy — doplniť názvy)

| State ID | Počet | Názov stavu (doplniť ručne) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 187 911 | Pavličko |
| 8 | 8 688 | Pavličko |
| 4 | 446 | Pavličko |
| 5 | 411 | Pavličko |
| 3 | 315 | Pavličko |
| 10 | 134 | Pavličko |
| ostatné | 171 |  |
| evaluated (text) | 14 | Starý formát — migrovať |

ℹ Dekódovanie: SELECT id, name FROM collection_statuses ORDER BY sort_order;

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | Doplniť contract_id pre 89 odberov bez zmluvy | 1 deň |
| Stredná | Migrácia 14 záznamov so starým text state 'evaluated' |  |
| Stredná | Lab results workflow — dokončenie procesu |  |
| Nízka | CBU report automatizácia pre nové odbery | 3 hod. |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Peter Seman, David Pavličko

4. Faktúry (invoices) ⚠️ KRITICKÉ

Tabuľka invoices má 0 záznamov. Fakturačná infraštruktúra je pripravená, ale fakturácia nebola aktivovaná.

Dostupná infraštruktúra

- invoice_items — 15 testovacích položiek

- billing_company_accounts — fakturačné firmy

- number_ranges — číslovacie rady (nakonfigurovať per krajina)

- scheduled_invoices — periodická fakturácia

- invoice_payments, invoice_layouts, invoice_templates — pripravené

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Kritická | Rozhodnutie: import histórie z ISCBC alebo štart od nuly? |  |
| Kritická | Konfigurácia number_ranges per krajina (SK, RO, HU, CZ) | Pripravené , treba presne zadefinovať ake číslene rady sa maju používať |
| Kritická | Konfigurácia billing_company_accounts | Pripravené , doplniť a zadefinovať fakturacne spoločnosti |
| Vysoká | Test generovania faktúry pre 1 zákazníka / krajinu | Zadefinovať kto bude testovať v jednotlivých krajinách |
| Vysoká | Aktivácia scheduled_invoices (periodická fakturácia) | Zadefinovať kto bude testovať v jednotlivých krajinách |
| Stredná | PDF šablóny per krajina a jazyk | Pripravit subor sablón pre jednotlivé krajiny |
| Stredná | QR kód platba (EPC QR — SK/CZ/AT) | Pripravené |

Predpokladaný dátum dokončenia: 1 mesiac |  Zodpovedná osoba: Peter Seman + osoby ktoré vyplývaju z plánu úprav

5. Healthcare Network (hospitals / clinics / collaborators)

| Entita | Počet |
| --- | --- |
| Nemocnice (hospitals) | 1 213 |
| Kliniky (clinics) | 10 078 |
| Spolupracovníci (collaborators) | 14 887 |

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | Dokončenie MPN komunikačných harmonogramov | 3 týždne (Melichar a Seman) Máme spracované SK a CZ k dnešnému dňu |
| Stredná | Kliniky bez kontaktnej osoby — overiť a doplniť | Seman |
| Stredná | First Contact Protocols pre nových partnerov | Seman |
| Nízka | Import nových nemocníc a kliník z externých zdrojov | Melichar , Seman |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Seman, Melichar

6. Komunikácia & Kampane

| Typ | Počet |
| --- | --- |
| communication_messages (email/SMS) | 1 163 268 |
| call_logs | 1 087 |
| campaign_contacts | 734 |

| Status kampane | Počet |
| --- | --- |
| active | 2 |
| paused ⚠️ | 2 |
| draft | 1 |

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | Aktivácia/preverenie 2 pozastavených kampaní | 1 deň |
| Vysoká | Dokončenie 1 draft kampane | detto |
| Stredná | Mailchimp sync konfigurácia pre aktívne kampane | dokončené |
| Stredná | SOP články — rozšírenie (aktuálne len 25) | dokončené |
| Nízka | Automatické správy pri zmene stavu zmluvy/odberu | Automatizácia, Seman |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Seman

7. Používatelia & Oprávnenia (users)

- 12 aktívnych používateľov

- Všetci 12 nemajú záznam v user_roles — používajú starý role stĺpec ⚠️

- role_module_permissions tabuľka je naplnená (RBAC je pripravený)

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | Migrácia používateľov z role stĺpca na RBAC (user_roles) | 1 hod. |
| Vysoká | Overenie assigned_countries per používateľ | 1 hod. |
| Stredná | Nastavenie role_field_permissions pre citlivé polia | 2 hod. Zadefinovanie zodpovednými osobami |
| Nízka | Onboarding dokumentácia pre nových používateľov | 2 hod. |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Seman + osby poverene podla plánu

8. NexusPoint (SharePoint integrácia)

- MS365 integrácia aktívna

- Download fix nasadený (máj 2026) ✅ — streaming cez Graph API

- Cross-drive move fix nasadený (máj 2026) — čaká na produkčný test

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | Test cross-drive move v produkcii | 1 hod. |
| Stredná | Oprávnenia na úrovni priečinkov (per krajina/používateľ) | 1 hod. |
| Nízka | Tagy a poznámky k súborom — UI rozšírenie | 1 hod. |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Seman

9. Call Center & SIP Telefónia

- Asterisk ARI na 10.1.2.112:8088 — ECONNREFUSED ⚠️

- SIP settings nakonfigurované, SIP extensions v DB

- Virtual agent configs prítomné (AI voice bot)

- call_logs: 1 087 záznamov

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Kritická | Opraviť Asterisk ARI spojenie (mediagateway 10.1.2.112) | 1 hod. |
| Vysoká | Overenie SIP extensions a prihlásenia agentov | 1 hod. |
| Stredná | Virtual AI Agent — kalibrácia odpovedí per krajina | 4 hod. |
| Nízka | Nahrávky hovorov — archivácia a prístup cez UI | dokončené |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Seman

10. AI & Lead Intelligence

- Lead Intelligence V3 nakonfigurovaný (7 vrstiev)

- OpenAI GPT-4o integrácia aktívna

- Tabuľky: lead_entities, lead_scoring_criteria, lead_campaigns, lead_sources, contact_scores

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | Spustenie lead search kampaní pre SK/RO | 5 hod. |
| Vysoká | Kalibrácia scoring kritérií podľa výsledkov | 5 hod. |
| Stredná | Feedback loop — naučenie z uzavretých leadov | 5 hod. |
| Nízka | Entity Knowledge Graph — vizualizácia vzťahov | 1 hod. |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Seman

11. Web Forms & Pipelines

| Entita | Počet |
| --- | --- |
| web_form_submissions | 10 (testovacie) |
| pipelines | 2 |
| deals | 10 |

Plán úprav

| Priorita | Úprava | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | Aktivácia verejných formulárov pre SK/RO (marketing) | 1 hod. |
| Stredná | Pipeline nastavenie pre predajný proces | 1 deň |
| Nízka | Webhook konfigurácia pre externé CRM systémy | Zatial nie je potrebné |

Predpokladaný dátum dokončenia: ___________  |  Zodpovedná osoba: Seman , Melichar

Celkový plán — Prehľad

| Modul | Priorita | Odh. čas | Zodpovedná osoba | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktúry — aktivácia | Kritická | 1 mesiac | Seman – doplniť zodpovedné osoby | ___________ |
| Asterisk ARI fix | Kritická | 1 hod. | Seman | 26.5.2026 |
| RBAC migrácia | Vysoká | 1 hod. | Seman | ___________ |
| Zmluvy pending review | Vysoká | 1 hod. | Seman | ___________ |
| Poistovne import | Vysoká | Nie je potrebné | ___________ | ___________ |
| Kampane aktivácia | Vysoká | 2 hod. | Seman | ___________ |
| NexusPoint move test | Vysoká | 1 hod. | Seman | ___________ |
| Lead Intelligence | Vysoká | 5 hod. | Seman | ___________ |
| Collections — 89 bez zmluvy | Stredná | 1 deň | Pavličko, Seman | ___________ |
| Web Forms aktivácia | Stredná | 2 hod. | Seman, Melichar | ___________ |
| MPN harmonogramy | Stredná | ___ | ___________ | ___________ |
| SOP rozšírenie | Nízka | dokončené | Seman | ___________ |

Príloha — SQL Control Check Skript

ℹ Spustenie: PGPASSWORD=HanyurIfKisck psql -h localhost -U indexus -d indexus_crm -f /tmp/indexus_final.sql

SELECT 'customers' AS modul, COUNT(*) AS pocet FROM customers UNION ALL SELECT 'contract_instances', COUNT(*) FROM contract_instances UNION ALL SELECT 'collections', COUNT(*) FROM collections UNION ALL SELECT 'invoices', COUNT(*) FROM invoices UNION ALL SELECT 'hospitals', COUNT(*) FROM hospitals UNION ALL SELECT 'clinics', COUNT(*) FROM clinics UNION ALL SELECT 'collaborators', COUNT(*) FROM collaborators UNION ALL SELECT 'campaigns', COUNT(*) FROM campaigns ORDER BY pocet DESC;  -- Customers per krajina SELECT COALESCE(country,'?') AS krajina, COUNT(*) AS pocet FROM customers GROUP BY country ORDER BY pocet DESC;  -- Contract instances per status SELECT COALESCE(status,'?') AS status, COUNT(*) AS pocet FROM contract_instances GROUP BY status ORDER BY pocet DESC;  -- Collections per state SELECT COALESCE(state,'?') AS state, COUNT(*) AS pocet FROM collections GROUP BY state ORDER BY pocet DESC;  -- Control checks SELECT 'Customers bez tel aj email' AS check_name, COUNT(*) AS pocet FROM customers WHERE (phone IS NULL OR phone='') AND (email IS NULL OR email='') UNION ALL SELECT 'Customers bez krajiny', COUNT(*) FROM customers   WHERE country IS NULL OR country='' UNION ALL SELECT 'Collections bez contract_id', COUNT(*) FROM collections   WHERE contract_id IS NULL UNION ALL SELECT 'Tasks po termine (open)', COUNT(*) FROM tasks   WHERE due_date < NOW() AND status != 'done' UNION ALL SELECT 'Users bez roly', COUNT(*) FROM users u   LEFT JOIN user_roles ur ON ur.user_id=u.id   WHERE ur.role_id IS NULL AND u.is_active=true ORDER BY pocet DESC;  -- Collection statuses dekodovanie SELECT id, name FROM collection_statuses ORDER BY sort_order;